Département des Landes

Site Natura 2000 FR7200711 « Dunes modernes du littoral landais de Mimizan-Plage à Vieux Boucau » Site d’importance communautaire (SIC)

Site Natura 2000 FR7200712

« Dunes modernes du littoral landais de Vieux-Boucau à Hossegor »

Désigné en ZSC le21/08/2006 (JORF du 02/09/2006)

Site Natura 2000 FR7200713

« Dunes modernes du littoral landais de Capbreton à Tarnos »

Site d’importance communautaire (SIC)

BILAN DE L’ANNEE 2010

PROPOSITIONS D’ACTIONS POUR 2011

Office National des Forêts

Agence LNA

NOVEMBRE 2010

PREAMBULE

Ce document est composé de deux parties :

- le bilan de l’année 2010

- les objectifs de réalisations pour 2011.

Afin de le rendre lisible, nous avons évité de l’encombrer de données chiffrées trop précises, les « bilans administratifs » pouvant être traités indépendamment dans le cadre du suivi des contrats.

SOMMAIRE

PREMIERE PARTIE : BILAN	3

11) Rapide historique des actions menées	3

111) Extrait du tableau de bord établi par la DDTM-Landes	3

112) Présentation chronologique des principales actions	3

113) Bilan qualitatif global	5

1131) Bilan habitats	5

1132) Bilan espèces	5

1133) Bilan socio-économique	5

12) Bilan des contrats	6

121) Contrats portés par l’ONF	6

1211) Dispositifs de mise en défens :	6

1212) Exclos :	7

1213) Fauche de lisière :	7

1214) Compléments sur les contrats ONF :	8

122) Contrats portés par le Conseil général des Landes	8

123) Bilan global – contrats engagés ou non	9

13) Bilan des Docobs	10

14) Bilan de l’année 2010	11

141) Approche du bilan passé en temps, pour le chargé de mission :	11

142) Synthèse des actions principales menées en 2010	11

143) Bibliographie 2010	11

SECONDE PARTIE : PREVISIONS 2011	12

21) Les contrats	12

211) Contrats portés par l’ONF	12

212) Contrats portés par le conseil général des Landes	12

22) Suivis écologiques, études	12

221) Habitats naturels :	12

222) Espèces :	13

23) Stratégie pour le programme d’actions	13

231) Actions de conservation des habitats	13

24) Animation	14

241) Foncier	14

242) Socio-économique	14

243) Communication :	14

244) Groupes de travail, copil	14

CONCLUSION	15

PREMIERE PARTIE : BILAN

11) Rapide historique des actions menées

111) Extrait du tableau de bord établi par la DDTM-Landes

Site FR7200711 Dunes modernes du littoral landais de Mimizan-Plage à Vieux-Boucau :

- ONF désigné en qualité d’opérateur pour l’élaboration du DOCOB (convention du 04/12/2001)

- CPL installé le 20/01/2003 à Capbreton

- DOCOB validé le 21/12/2004 à Seignosse

- ONF désigné en qualité d’opérateur pour l’animation de la mise en œuvre du DOCOB (convention du 31/03/2006)

- Contrats : ONF (14/11/2006) - Conseil Général des Landes (28/04/2008 : opération expérimentale de nettoyage manuel sélectif de la plage)

- CPL réuni le 19/06/2008 à Seignosse pour le bilan 2007 et les actions 2008 – Mise en place d’un comité restreint de suivi réuni les 08/12/2009 à Mimizan et 07/04/2010 à Capbreton

- Comité de pilotage réuni le 30 septembre 2010 à Tarnos, pour la validation des chartes, le bilan 2010 et l’engagement de la procédure de révision des Docobs.

- Comité technique réuni le 8 novembre à Lit et Mixe, pour définir la méthode de révision des Docobs.

Site FR7200712 Dunes modernes du littoral landais de Vieux-Boucau à Hossegor :

- Désignation en ZSC le 21/08/2006 (JORF du 02/09/2006)

- ONF désigné en qualité d’opérateur pour l’élaboration du DOCOB (convention du 04/12/2001)

- CPL installé le 20/01/2003 à Capbreton

- DOCOB validé le 21/12/2004 à Seignosse

- ONF désigné en qualité d’opérateur pour l’animation de la mise en œuvre du DOCOB (convention du 31/03/2006)

- CPL réuni le 19/06/2008 à Seignosse pour le bilan 2007 et les actions 2008 – Mise en place d’un comité restreint de suivi réuni le 07/04/2010 à Capbreton

- Comité de pilotage réuni le 30 septembre 2010 à Tarnos, pour la validation des chartes, le bilan 2010 et l’engagement de la procédure de révision des Docobs.

- Comité technique réuni le 8 novembre à Lit et Mixe, pour définir la méthode de révision des Docobs.

Site FR7200713 Dunes modernes du littoral landais de Capbreton à Tarnos :

- ONF désigné en qualité d’opérateur pour l’élaboration du DOCOB (convention du 04/12/2001)

- CPL installé le 20/01/2003 à Capbreton

- DOCOB validé le 21/12/2004 à Seignosse

- ONF désigné en qualité d’opérateur pour l’animation de la mise en œuvre du DOCOB (convention du 31/03/2006)

- Contrat signé avec l’ONF le 14/11/2006

- CPL réuni le 19/06/2008 à Seignosse pour le bilan 2007 et les actions 2008 – Mise en place d’un comité restreint de suivi réuni le 07/04/2010 à Capbreton

- Comité de pilotage réuni le 30 septembre 2010 à Tarnos, pour la validation des chartes, le bilan 2010 et l’engagement de la procédure de révision des Docobs.

- Comité technique réuni le 8 novembre à Lit et Mixe, pour définir la méthode de révision des Docobs.

112) Présentation chronologique des principales actions

2005 :

- préparation des documents d’objectifs définitifs et diffusion

- préparation de la phase d’animation

2006 :

- Réflexions sur les habitats naturels

- préparation de contrats

- signature de contrats le 14/11/2006

- participation à un reportage de FR 3 à Tarnos

2007 :

- engagement des contrats, cahier des charges complémentaire

- préparation d’un contrat sur le nettoyage manuel des plages, porté par le conseil général des Landes

- préparation d’une fiche de sensibilisation sur le nettoyage des plages

- préparation d’un protocole interne pour la gestion des sites Natura 2000 et terrains domaniaux

- participation à l’opération portée par le CG40 « Olympides », avec réalisation de kakémonos évoquant Natura 2000

- édition d’un document de sensibilisation  Le littoral landais et Natura 2000

- action de formation menée pour le CPFA de Dax-Oeyreluy, avec le concours de l’université de Bordeaux III, sur les sites de Capbreton et Seignosse. Elaboration d’une convention-type pour les visites guidées.

2008 :

- suivi des contrats ONF et des deux contrats de nettoyage manuel des plages portés par le CG40 (Mimizan et Tarnos). Signature d’une convention entre le conseil général des Landes et l’observatoire de la côte Aquitaine pour le suivi des opérations.

- mise en place officielle de la phase d’animation lors du comité de pilotage du 19 juin à Seignosse

- le 18 février, réunion de cadrage à l’ONF, en vue de présenter les documents d’objectifs, les actions à engager, etc.

- un comité restreint de suivi est organisé à Mimizan le 18 novembre : le projet de plan de gestion de la future réserve biologique domaniale est évoqué, sa cohérence avec le Docob est soulignée

- tenue de différentes tournées sur le terrain, en lien avec les contrats en cours ; contacts avec différents contractants potentiels tels le Conservatoire du littoral

- réunion de cadrage avec l’association « Cistude nature », en vue d’intégrer les périmètres des sites Natura 2000 à leur programme d’études

- mise en place d’un suivi de l’exclos à Tarnos, et première étude de l’aire de répartition de Euphorbia peplis sur les sites Natura 2000 et en marge

- réalisation du bulletin d’information N° 1

- participation à l’opération « Olympides » portée par le CG40, et intervention auprès d’une quarantaine d’organisateurs pour présenter le contexte Natura 2000

- participation à la préparation d’un article sur Natura 2000 pour le bulletin de la ville de Mimizan

2009 :

- réalisation d’une charte graphique Natura 2000 pour les sites dunaires aquitains, en lien avec les contrats de « mise en défens/signalétique « ; la validation des posters est faite avec les services instructeurs

- élaboration d’un projet de « carnet de gestion pour la forêt et la dune » à Mimizan

-mise en place d’une convention avec la fédération départementale des chasseurs des Landes pour l’étude de populations de lapins à Mimizan et Seignosse

- réalisation d’une fiche sur le Frelon asiatique

- étude de la dune de Capbreton, propositions de réhabilitation

- réalisation et édition de fiches sur le nettoyage des plages

- réalisation de la plupart des travaux prévus aux contrats ONF (mise en défens, signalétique, exclos…)

- participation à l’organisation et la tenue de points-presse organisés par le conseil général des Landes autour des contrats de nettoyage manuel

- mise en place de l’étude sur le Lézard ocellé, menée par Cistude nature (et pose de gîtes)

- action de rajustement sur travaux entrepris sur les terrains du CELRL à Capbreton, afin de les rendre compatibles avec les objectifs du Docob

- tournée avec l’ONEMA sur le site de Mimizan, et organisation d’une pêche pour la suivi de la faune halieutique

- comité restreint de suivi à Mimizan, pour présentation des opérations menées dans le cadre du mécénat « Ushuaia »

- élaboration des chartes.

- observation de Grande noctule (Mimizan)

113) Bilan qualitatif global

Une synthèse a été effectuée dans le document de travail rédigé pour l’évaluation et destiné à définir la méthodologie proposée pour la révision des Docobs. Les éléments ci-après en sont issus.

1131) Bilan habitats

Site FR7200711 Dunes modernes du littoral landais de Mimizan-Plage à Vieux-Boucau :

On peut globalement noter que l’évolution des habitats naturels a plutôt été favorable, et due aux opérations engagées sur les sites.

Site FR7200712 Dunes modernes du littoral landais de Vieux-Boucau à Hossegor :

Du fait du non engagement d’action sur le site, nous ne pourrons donner qu’une impression globale. Pour la partie dunaire, et nonobstant l’absence de travaux conformément aux engagements pris afin de laisser évoluer librement la dune (entre l’accès des Casernes et le Penon), le recul n’a pas été important et certains secteurs sont même stabilisés naturellement malgré la fréquentation. Toutefois, des zones de déflation se sont développées, au sud immédiat de l’accès à la plage des Casernes.

Le fréquentation du site au niveau de la frange littoral a sensiblement augmenté, conduisant à des dégradations sensibles, surtout au nord et au sud immédiat des Casernes, ainsi qu’au nord de la plage du Penon. Ces dégradations concernent les reliques de dunes grises, de lettes, ainsi que les buissons et ourlet forestier rattachés à l’habitat « dune boisée ».

Site FR7200713 Dunes modernes du littoral landais de Capbreton à Tarnos :

Sur ces sites, on notera une évolution globalement stable, mais ponctuellement défavorable, en particulier au niveau de la jonction dune/lisière forestière, du fait notamment d’une intensité accrue de fréquentations anthropiques plus ou moins licites. Ce phénomène seul justifiera pour le prochain Docob des objectifs de conservation spécifiques, visant à stopper la dégradation. Toutefois, la partie centrale de la dune de Capbreton, et la partie sud de Tarnos se trouvent dans un état de conservation à peu près équivalent à celui constaté en 2004.

Il importe enfin de préciser que l’animation a fait émerger des interrogations sur certains habitats naturels, dont la définition n’est pas précisée dans les cahiers d’habitats : on a signalé par exemple la difficulté de différenciation entre l’habitat prioritaire « dunes brunes » et l’habitat « landes sèches », les deux étant du même niveau phytosociologique. Par ailleurs, d’autres habitats ont été identifiés, notamment en berges de courants (Lit et Mixe, Capbreton), mais ne sont pas encore définis. Il serait donc nécessaire, dans le cadre de la révision du document d’objectifs, de mener une réflexion (avec le CBNSA), qui puisse contribuer à l’enrichissement de la diversité des habitats.

1132) Bilan espèces

Les espèces sont liées aux habitats naturels, et leur préservation découle de leur état de conservation. Par rapport aux espèces décrites dans le Docob, il convient de noter l’observation de Cistudes (Emys orbicularis Linnaeus, 1758) à Mimizan, alors qu’au moment de l’élaboration du Docob, elles n’avaient pas été contactées.

De même, la Grande noctule (Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780) a été contactée (Mimizan en 2009), ce qui constitue un événement majeur compte tenu de l’enjeu de portée nationale lié à cette espèce.

En marge des sites concernés, une observation de Pélobate cultripède a été faite à Biscarrosse (site Natura 2000 FR7200710) par l’association Cistude Nature (2010).

Par ailleurs, d’autres espèces observées depuis seront à rajouter à la liste initiale. Elles seront intégrées à la base de données en cours de constitution, qui sera fondée sur la base de données patrimoniales de l’ONF.

1133) Bilan socio-économique

Evaluations d’incidences

Des réflexions ont été engagées pour prendre en compte la nouvelle procédure d’évaluation d’incidences, devant découler notamment sur l’adoption de listes locales. Cette procédure devrait aboutir en 2011.

Communication

Si certaines actions ont été engagées en matière de communication, elles semblent insuffisantes : en effet, différents contacts pris avec les élus, le public, les associations montrent qu’il existe des lacunes à deux niveaux :

- la communication générale sur Natura 2000, et l’avancement du processus et de la réglementation,

- la communication locale sur les sites et les actions menées.

Il nous semble par ailleurs que les « réunions locales » ne constituent pas un bon « investissement » du fait qu’elle ne touchent qu’un public très marginal et souvent déjà plus ou moins informé…

12) Bilan des contrats

121) Contrats portés par l’ONF

Contrat N° 040NA06001 signé le 14/12/2006 ; deux entités : Mimizan et Lit et Mixe

Objet :

- Implantation de dispositifs de mise en défens, et signalétique (12700 € par entité)

- création d’exclos (4000 € par entité)

- Fauche de lisière (annualisé : 290 €/an et par site)

Contrat n° 040NA06002 signé le 14/12/2006 ; une entité concernée : Tarnos.

Objet :

- Implantation de dispositifs de mise en défens, et signalétique (12700 €)

- création d’exclos (4000 €)

1211) Dispositifs de mise en défens :

Analyse :

Pour les clôtures et la signalétique, la principale difficulté a tenu à l’insuffisance du cahier des charges, malgré le rajout d’un « cahier des charges complémentaire ». Cette insuffisance s’est traduite par une difficulté à respecter les quantités par nature indiquées dans le CC, du fait notamment de la mobilité du milieu dunaire : sur la dune, il est en effet habituel de disposer pour les travaux d’une enveloppe globale (évaluée précédemment sur le terrain), en indiquant globalement les natures de travaux envisagés sans entrer plus dans les détails. Dans le cas précis du contrat, il aurait été nécessaire par exemple, de placer plus de clôtures « grillage à moutons » que prévu… or, l’exercice n’était pas possible puisque le « surplus » sortait du cadre financé par le contrat (même si globalement, on aurait pu rester sur le montant imparti sans le dépasser).

Le volet signalétique va de pair avec les mises en défens, car il est hors de question  d’engager ce type de mesure si l’on ne réalise pas d’information du public.

Nous avons montré plus haut ou en annexe, les différentes formes de cette signalétique, on retiendra la mise en œuvre d’une « charte graphique » Landes/Gironde pour les sites Natura 2000.

Synthèse :

La mesure contractuelle était ADM 002, elle est devenue A32329 - Lutte contre l’érosion des milieux dunaires de la ceinture littorale, des plages et de l’arrière plage, mais aucune fiche n’a encore été annexée à la circulaire du 21 novembre 2007. Le cahier des charges n’est donc pas détaillé, puisque celui qui était valide dans la circulaire du 24 décembre 2004 est par conséquent toujours d’actualité ; or, aucun cahier des charge n’y est proposé.

Propositions de rajustement pour l’avenir :

Chercher des solutions pour que l’on puisse contractualiser sur la base de natures de travaux, tout en conservant une certaine souplesse quant aux quantités relatives de chacune. Pour l’exemple des mises en défens, il serait judicieux de pouvoir contractualiser à l’hectare d’habitat protégé (mesure relativement subjective, certes…), en conservant comme seconde unité la notion de quantité (estimative) par nature de travail.

Nous l’avons vu au dessus, il conviendra d’établir un cahier des charges qui sera soumis à l’avis des services instructeurs, (sous réserve que la fiche mesure ne soit réalisée d’ici là). Ce sera là l’opportunité de proposer une mouture qui sera intégrée au Docob, et qui pourra être transposable, de la définition de la mesure.

Enfin, on peut se poser la question de la responsabilité du contractant, dans l’hypothèse de la destruction pour cas de force majeure (ensablement, vandalisme…) des dispositifs… cette question sera également posée pour les autres mesures, mais il serait intéressant de réfléchir à ce point, qui peut devenir problématique, dans le cas de contrôles notamment. La réflexion pourrait porter sur l’intégration des coûts d’entretien à la contractualisation.

Concernant l’aspect signalétique, se pose ici la question du renouvellement des panneaux (après vandalisme notamment). Même si plusieurs exemplaires étaient prévus dans le contrat, la question demeure entière. Toutefois, les réflexions en cours d’harmonisation régionale peuvent également conduire à une diminution des coûts de réalisation, ce qui pourra amener à intégrer la remise en état aux actions plus générales menée dans le cadre de l’animation. Ce point sera à examiner lors de la révision du Docob.

Intérêt de la mesure :

Il est impossible d’évaluer objectivement l’efficacité d’une telle mesure, sauf « à dire d’expert » ; il s’agit toutefois de l’un des meilleurs outils pour la conservation des habitats naturels, largement employé par l’ONF dans le cadre de ses travaux patrimoniaux et conventionnels.

On l’a vu notamment pour les dunes embryonnaires, où la plupart du temps, les clôtures permettent une avancée de la végétation vers la plage, sachant que, parallèlement, des réflexions ont été menées avec le Conseil général des Landes, pour assurer le respect de cette végétation dans le cadre des opérations de nettoyage mécanique des plages.

Les clôtures sont donc considérés actuellement comme le moyen le plus efficace pour assurer la conservation des milieux littoraux.

Pour la partie signalétique, les panneaux ont toujours un effet positif sur le contrôle du public, et l’expérience montre que ceux qui ne respectent pas les dispositifs sont de toute façon étrangers à toute forme de respect (dans ce cas, l’information, la pédagogie est relayée par l’outil réglementaire…).

1212) Exclos :

Analyse :

Pour les exclos, aucune difficulté particulière n’est apparue, nous avons juste noté que, pour des raisons paysagères, il aurait été préférable « d’arrondir » les angles de clôtures au lieu de les réaliser à angle droit…

Le cahier des charges complémentaire s’est avéré suffisant pour combler l’absence de fiche mesure de la circulaire.

Synthèse :

Voir plus haut, mais ainsi que nous l’avons dit, le CC complémentaire s’est avéré suffisant.

Propositions de rajustement pour l’avenir :

Ainsi que nous l’avons évoqué précédemment, il conviendra de faire figurer au Docob une mesure spécifique intégrée à la mise en défens, pour les exclos, ou bien les d’intégrer leur réalisation à la mesure A32327P, Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats.

Intérêt de la mesure :

On peut dans ce cas évaluer son efficacité, notamment à travers la mise en place d’un suivi qui reste relativement facile à effectuer, les surfaces en cause étant faibles (0,5 ha). Nous avons signalé l’efficacité du dispositif dans l’étude sur le Corbeille d’or des sables (Frey, Granereau, 2010), en spécifiant que cela constitue un outil utile à la conservation de cette espèce végétale majeure (mais qui néanmoins n’est pas dans la DHFF) à travers la conservation de l’habitat prioritaire qui l’héberge, les « dunes grises ».

Il est donc envisageable dans le nouveau Docob de proposer l’extension du dispositif sur chaque site, par la multiplication des exclos, selon des cahiers des charges qui seront précisés.

1213) Fauche de lisière :

Analyse :

L’action a été menée uniquement à Mimizan, elle n’a pu être engagée à Lit et Mixe.

En effet, le montant prévu s’est avéré insuffisant pour la réalisation de travaux de bucheronnage.

Est intégrée dans le contrat une prestation (FDC40) pour la mise en place d’une suivi des populations de lapins.

Synthèse :

La mesure initiale était AFH005, elle est devenue dans la circulaire du 21/11/2007 A32305R Chantier d’entretien de milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger. Le cahier de charges était suffisant, mais l’estimation des coûts n’avait pas pris en compte la hausse de ces derniers.

Propositions de rajustement pour l’avenir :

Le travail sur devis pour la préparation des contrats devrait lever les problèmes de surcoût de ces opérations.

Intérêt de la mesure :

Même s’il existe actuellement un débat au sein des forestiers, l’évolution du littoral fait que les lettes sont de plus en plus étroites, du fait du déplacement lent de la dune vers l’intérieur des terres. Or, ces lettes abritent un habitat prioritaire, les « dunes grises », dont l’état de conservation est très variable sur les entités du nord en particulier. Il semble donc utile de poursuivre la démarche à l’avenir, notamment sur les sites de Seignosse, Lit et Mixe et Mimizan. Une actualisation du cahier des charges sera à faire.

1214) Compléments sur les contrats ONF :

Le cadrage des actions menées en régie devrait aboutir prochainement, mais son absence avait posé un certain nombre de difficultés pour la mise en œuvre des travaux contractualisés, en particulier pour ce qui a trait à la facturation, qui était impossible initialement. L’ONF dispose aujourd’hui d’une entité travaux autonome qui peut donc travailler sur facture.

122) Contrats portés par le Conseil général des Landes

Il s’agit des deux contrats suivants :

Contrat sur le dispositif 323 B, signé le 25 avril 2008, d’un montant de 25000 €, pour le nettoyage manuel sélectif des plages à Mimizan

Contrat sur le dispositif 323 B, signé le 11 août 2008, d’un montant de 25000 €, pour le nettoyage manuel sélectif des plages à Tarnos

Ces contrats à caractère expérimental, avaient pour objectif d’entamer une phase de validation de méthodes, et de démontrer l’intérêt de ce genre d’action.

Outre l’aspect purement écologique, il convient de signaler l’aspect social, qui s’est avéré important également, puisque les intervenants sont de personnes handicapées : ceci a permis de montrer que pour l’action spécifique de nettoyage des plages, cette catégorie de personnels s’est avérée tout à fait adaptée à la tâche.

Un suivi a été mis en plage avec l’Observatoire de la côte aquitaine (désormais intégré au GIP littoral) et l’ONF. Les premiers résultats sont plus qu’encourageant, mais pas encore publiables (recul insuffisant).

Pour l’avenir, il est indispensable de réfléchir à l’extension de cette opération expérimentale, au moins au niveau des sites Natura 2000 landais, mais aussi en Gironde.

Les actions futures doivent comporter deux volets importants, en plus de ceux existants :

- la mise en place de financements durables pour l’avenir, une fois l’opération expérimentale achevée.

- la mise en place d’une stratégie de communication/information et formation, en direction du public, des élus et des acteurs locaux. En effet, deux verrous sont à débloquer :

* le travail mené par certaines collectivités à hauteur de leurs plages, et qui ne respectent pas le cahier des charges qui est imposé à l’entreprise assurant le nettoyage global des plages,

* la crainte qu’ont les élus de voir l’afflux touristique réduit, du fait de l’état des plages nettoyées manuellement.

Par conséquent, les actions à envisager devront intégrer ces volets particuliers, dont une partie pourra figurer dans l’animation, du fait de leur parfaite cohérence avec les objectifs attachés au réseau Natura 2000 (en particulier, porter à connaissance, transposabilité d’expérience…).

123) Bilan global – contrats engagés ou non

Site Natura 2000 FR7200711 - Mimizan et Lit et Mixe

| Code actions | Actions | Mimizan | Lit et Mixe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/ML-GHE1 | Réaliser une opération de nettoyage manuel sélectif de la dune |  |  |
| 1/ML-GHE2 et GHE3 | Mettre en place une zone de nettoyage manuel sélectif de la plage Mener une opération de nettoyage manuel sélectif de la plage |  |  |
| 1/ML-CS2 | Réaliser une "fauche de lisière" |  |  |
| 1/L-GHE4 | Creuser une mare sur l'ancien lit du courant |  |  |
| 1/L-GHE5 | Créer un exclos |  |  |
| 1/ML-ANC1 | Réaliser des documents de sensibilisation destinés aux acteurs du nettoyage des plages | ( | ( |
| 2/M-GHE4 | Engager les actions visant à éviter la fermeture des milieux | ( |  |
| 2/M-GHE5 | Créer un exclos |  |  |
| 3/ML-GHE11 | Effectuer des travaux de création de prairies pare feux |  |  |
| 4/ML-GHE12 | Mettre en œuvre les mesures d'éradication |  |  |
| 4/ML-CS5 | Cartographier les espèces invasives, les suivre |  |  |
| 6/ML-GHE13 | Implanter clôtures et signalétique pour diminuer l'impact du public |  |  |
| 7/ML-GHE15 | Mettre en place la signalétique adaptée et réglementaire |  |  |
| 7/ML-GHE17 | Informer sur le contrôle des animaux domestiques en divagation |  |  |
|  | réalisé ou en cours (contrat signé) |
|  | à venir (contrat avant fin 2010) |
|  | non réalisé |
|  | non concerné |
| ( | réalisé dans un contexte financier autre que contractuel (financements hors contrats, animation…) |

Si on prend en considération les contrats qui devraient être signés avant fin 2010, le niveau de réalisation est correct, sachant toutefois que certaines actions, comme le nettoyage sélectif de la dune, ne se sont pas avérées éligibles initialement (maquette financière). La mise en place de financements extérieurs, à Mimizan (mécénat « Ushuaia »), a permis d’engager d’importants travaux, qui pour certains d’entre eux, étaient envisagés dans le Docob, soit sous forme de contrat, soit en hors contrats.

Site Natura 2000 FR7200712 - Seignosse

| Codes actions | Actions | Seignosse |
| --- | --- | --- |
| 1/GHE1 | Réaliser une opération de nettoyage manuel sélectif de la dune |  |
| 1/GHE2 et GHE3 | Mettre en place une zone de nettoyage manuel sélectif de la plage et mener une opération de nettoyage manuel sélectif de la plage |  |
| 1/GHE4 | Réaliser une "fauche de lisière" |  |
| 1/GHE5 | Créer un exclos |  |
| 1/ANC1 | Réaliser des documents de sensibilisation destinés aux acteurs du nettoyage des plages | ( |
| 2//GHE11 | Effectuer des travaux de création de prairies pare feux |  |
| 3/GHE12 | Mettre en œuvre les mesures d'éradication |  |
| 3/CS4 | Cartographier les espèces invasives, les suivre |  |
| 5/GHE13 | Implanter clôtures et signalétique pour diminuer l'impact du public |  |
| 6/GHE15 | Mettre en place la signalétique adaptée et réglementaire |  |
| 6GHE17 | Informer sur le contrôle des animaux domestiques en divagation |  |
|  | réalisé ou en cours (contrat signé) |
|  | à venir (contrat avant fin 2010) |
|  | non réalisé |
|  | non concerné |
| ( | réalisé dans un contexte financier autre que contractuel (financements hors contrats, animation…) |

A Seignosse, les actions n’ont pas été engagées, et ceci pour plusieurs raisons :

- les propriétaires privés au nord ne sont pas intéressés par les actions engagées (des contacts avaient été pris) ; ceci constitue une lacune du Docob, que nous évoquerons plus loin.

- le conservatoire du littoral n’a pas encore mis en place de système de conventionnement pour la gestion de ses terrains ; en effet, le CELRL étant un organisme d’état, il ne peut être porteur de contrats Natura 2000, et doit par conséquent mandater un ayant-droit. La situation a toutefois évolué en 2010, puisque les terrains viennent d’être rattachés au régime forestier, et qu’une convention devrait être établie entre le conservatoire, la commune de Seignosse, et l’ONF.

Enfin, l’étude de la fédération de chasse sur les lapins a été engagée sur le site, ainsi que celle concernant le Lézard ocellé (Cistude nature).

Site Natura 2000 FR7200713 - Capbreton et Tarnos

| Codes | Libellés | Capbreton | Tarnos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/GHE1 | Réaliser une opération de nettoyage manuel sélectif de la dune |  |  |
| 1/GHE2 | Mettre en place une zone de nettoyage manuel sélectif de la plage |  |  |
| 1/GHE3 | Mener une opération de nettoyage manuel sélectif de la plage |  |  |
| 1/GHE4 | Créer un exclos |  |  |
| 1/CGHE5 | Réhabiliter la dune |  |  |
| 1/ANC1 | Réaliser des documents de sensibilisation destinés aux acteurs du nettoyage des plages | ( | ( |
| 1/ANC5 | Définir une méthode pour réhabiliter la dune | ( |  |
| 2/CGHE7 | Réhabiliter les anciens méandres du Boudigau |  |  |
| 2/CPATH2 | Réaliser la réhabilitation des anciennes vignes |  |  |
| 2/CGHE6 | Étudier la faisabilité de l'action GHE7 |  |  |
| 2/CPATH1 | Mener une étude avant de réhabiliter les vignes |  |  |
| 3/CGHE13 -TGHE10 | Effectuer des travaux de création de prairies pare feux |  |  |
| 4/CGHE14- TGHE11 | Mettre en œuvre les mesures d'éradication |  |  |
| 4/CS3 | Cartographier les espèces invasives, les suivre |  |  |
| 6/CGHE15-TGHE12 | Implanter clôtures et signalétique pour diminuer l'impact du public |  |  |
| 7/CGHE17-TGHE14 | Mettre en place la signalétique adaptée et réglementaire |  |  |
| 7CGHE19-TGHE16 | Informer sur le contrôle des animaux domestiques en divagation |  |  |
|  | réalisé ou en cours (contrat signé) |
|  | à venir (contrat avant fin 2010) |
|  | non réalisé |
|  | non concerné |
| ( | réalisé dans un contexte financier autre que contractuel (financements hors contrats, animation…) |

Le niveau de réalisation sur Tarnos est correct (on notera toutefois la problématique du vandalisme sur ce site, qui ne constitue hélas pas une nouveauté…) ; pour Capbreton, et pour des raisons similaires à celle évoquées pour Seignosse, les actions n’ont pas encore été engagées.

13) Bilan des Docobs

Pour les sites domaniaux, la plupart des opérations contractuelles envisagées dans les Docobs sont engagées ou en cours d’engagement.

On peut toutefois noter dans ces documents un manque de lisibilité des actions, avec des cahiers des charges qui seraient à étoffer, et surtout avec des engagements insuffisants notamment en matière de contrats forestiers.

Par ailleurs, l’abondance de mesures « hors contrats «  voire « d’actions d’accompagnement » n’ont pas permis d’atteindre les objectifs actions, sauf à Mimizan, où un important financement extérieur a d’engager des actions prévues au Docob. Signalons à cet égard que des mesures contractualisables ont été prises en charges dans ce cadre, ce qui a permis d’éviter la mise en place de contrats.

On peut souligner enfin l’engagement par l’ONF d’une logique de cohérence régionale sur les sites « côte sableuse littorale Gironde et Landes » ; ceci concerne la signalétique (charte graphique Natura 2000), mais  aussi la typologie de mesures à engager, les cahiers des charges, etc.

La logique de cohérence régionale peut également être adoptée pour les suivis d’espèces, comme cela est fait pour Corema alba, pour la Corbeille d’or des sables, pour l’Euphorbe péplis, pour la Cistude, la Grande noctule, le Pélobate cultripède… On pourra même envisager d’élargir cette logique aux autres sites Natura 2000 où l’ONF n’est pas opérateur, tout au moins pour les suivis espèces et habitats naturels.

14) Bilan de l’année 2010

141) Approche du bilan passé en temps, pour le chargé de mission :

| Activité | Nombre de jours |
| --- | --- |
| 1) Organisation et tenue de réunions, comité de pilotage | 9 |
| 2) Préparation des chartes, documentation, contacts, rédaction | 3 |
| 3) Préparation du document de « diagnostic et évaluation des docobs » | 5 |
| 4) Tournées techniques, liées aux contrats | 5 |
| 5) Assistance aux contrats, et suivi technique des travaux, et administratif | 10 |
| 6) Suivis écologiques et analyses diverses ; études et documentation | 5 |
| 7) Actions de communication | 2 |
| 8) Bilans et prévisions | 2 |
| 9) Actions diverses, liées à l’organisation, au fonctionnement | 2 |
| (tableau arrêté au 30/11) Total | 43 |

142) Synthèse des actions principales menées en 2010

Réunions :

- Réunion en Mairie de Capbreton (14/1) : présentation de l’animation, de l’étude réalisée pour la dune.

- Réunion DDTM (10/2) : nouveau contrat de nettoyage manuel des plages (CG40).

- Réunions contrats à Lit et Mixe (10/3) : préparation nouveau contrats, bilan de ceux en cours.

- Réunions contrats à Mimizan (11/3) : préparation nouveau contrats, bilan de ceux en cours.

- Comité restreint de suivi à Capbreton (27/4) : bilan, propositions d’actions, travail sur les chartes.

- Réunion à la DDTM (22/7) : cadrage pour l’organisation de l’animation.

- Comité de pilotage à Tarnos (30/9) : bilan, propositions d’actions, validation des chartes, révision des documents d’objectifs.

- Comité technique à Lit et Mixe (8/11) : définition de la méthode de révision des Docobs.

Etudes, suivis :

- Mise en chantier du suivi du Corème blanc (Corema alba) à Mimizan.

- Étude des population de Corbeille d’or des sables sur les sites Natura 2000 sud-landais (en partenariat avec l’Université de Fribourg) ; rédaction d’un article destiné au bulletin de la Sadipac.

- Étude de la méthode de révision des documents d’objectifs.

- mise en place d’un suivi des exclos (cadre d’un contrat).

Habitats, espèces :

- Observation de Cistude à Mimizan

- Observation de nouveaux habitats naturels, à déterminer plus formellement (Lit et Mixe, Capbreton).

143) Bibliographie 2010

Nous donnons ici les références des réalisations de l’année 2010.

- Rapport sur l’observation de Cistude à Mimizan, présenté lors d’une réunion à Mimizan :

JUN R., DEVAUX B.(2010) , La Cistude d'Europe sur la Réserve Biologique Dirigée de La Maillouèyre.

- Rapport effectué par l’ONEMA dans le cadre d’une convention avec l’ONF pour la gestion du site Natura 2000 de Mimizan :

ONEMA (2010), Rapport d’étude du peuplement des deux étangs de la Mailhouèyre à Mimizan (40), 9 p., SD ONEMA, Tartas.

- Rapport établi pour la mise en place du suivi des exclos :

JUN R., (2010) Suivi floristique des exclos sur les sites Natura 2000 FR72000711 à Mimizan et Lit et Mixe – FR72000713 à Tarnos. 13 p. + planches et illustrations.

- Rapport établi pour le suivi de la corbeille d’or des sables, en collaboration avec l’université de Fribourg :

FREY D., GRANEREAU G. (2010) Etat des lieux et mise en place d’un suivi des populations de Alyssum loiseleurii. 27 p. Université de Fribourg, Réseau Habitats/flore de l’ONF.

- Article à paraître dans le bulletin de la Sadipac :

FREY D., GRANEREAU G. (2010) La Corbeille d’or des sables, une espèce végétale rare, et d’un grand intérêt patrimonial. Publ. à venir Bull. Sadipac.

SECONDE PARTIE : PREVISIONS 2011

Il s’agit dans ce volet d’aborder la feuille de route pour l’année 2011. On notera que l’un des points d’orgue, c’est la révision des documents d’objectifs, ce qui n’empêche pas de poursuivre les actions engagées, ou les contrats en cours de préparation. Une partie de la phase de révision des docobs est intégrée à l’animation.

21) Les contrats

Présentation des contrats en cours de préparation ou instruction, ou engagés.

211) Contrats portés par l’ONF

En référence au document d’objectifs, nous présentons les contrats qui sont en situation de :

- Préparation (P), c’est-à dire que le cahier des charges est fait, mais que le formulaire cerfa doit être renseigné,

- Instruction (I), les dossiers ont été transmis à la DDTM, et sont en cours d’approbation ou approuvés.

| Site | Réf. Docob | Réf. PDRH | Nature travaux | Montant HT (5 ans) | Avancement* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mimizan | 3/GHE11 | A32305R | Prairies pare-feu | 8500 | P |
| Mimizan | 4/GHE12 | A32320P et R | Contrôle espèces invasives | 24101 | I |
| Lit et Mixe | 4/GHE12 | A32320P et R | Contrôle espèces invasives | 77578 | I |
| Lit et Mixe | 1/GHE4 | A 32309 P | Création, réhabilitation de mares d’arrière-dune. | 9320 | I |
| Tarnos | 4/GHE11 | A32320P | Contrôle espèces invasives | 32900 | P |
| Tarnos | 3/GHE10 | A32305 R | Prairies pare-feu | 3780 | P |

212) Contrats portés par le conseil général des Landes

Il s’agit des deux contrats relatifs au nettoyage manuel sélectif des hauts de plages, l’un concernant Mimizan, l’autre Tarnos. Ces deux contrats sont reconduits pour 2011. Il font l’objet d’un suivi écologique mené par l’observatoire de la côte Aquitaine.

22) Suivis écologiques, études

Intégrés à l’animation, ou à la phase de révision des docobs, ou bien encore pris en charge partiellement par l’ONF, ces suivis et études font l’objet d’une prévision, que nous évoquerons ici :

221) Habitats naturels :

- Il est prévu d’affiner la détermination des habitats naturels et notamment ceux qui peuvent être « imbriqués » (2130-2 – dunes grises – 2150 – dunes brunes - , 2130-5 – pelouses rases). A Mimizan, on finalisera la définition des habitats naturels, en fonction des éléments du plan de gestion de la RBD, et des suivis en cours. Dans le même état d’esprit, on veillera à l’intégration des « micro-habitats »(signalement), sans nécessairement les cartographier (zones humides de faibles surfaces en particulier).

- Les habitats « nouveaux » identifiés en 2010 (habitats de berges, à Lit et Mixe et Capbreton) doivent être déterminés de façon formelle. Dès le printemps 2011, des expertises seront effectuées.

- Une réflexion sera engagée sur les habitats forestiers, en identifiant le cas échéant de façon plus fine les habitats naturels, mais aussi en mettant en place une méthodologie de suivi de leur état de conservation fondée sur le modèle réalisée par l’ONF et le MNHN.

222) Espèces :

- Mimizan : suivi des Cistudes, suivi des Grandes noctules.

- Tarnos : donnée de Grande noctule à vérifier (Urcun, 2000).

- Pour les espèces qui ne figurent pas dans les annexes 2 ou 4, hiérarchisation de leur valeur patrimoniale à envisager, avec rattachement aux habitats naturels qui les abritent.

- Détail d’aspects à développer, concernant les espèces (à mener à travers les habitats correspondants) :

* achèvement de l’étude de l’aire de répartition de la Corbeille d’or des sables, en lien avec l’Université de Friburg. Publications dans des renues scientifiques.

* vérification du taxon Asperula occidentalis vs cynanchica,

* vérification de divers taxons botaniques (thymus sp. etc.)

* mise en place d’un suivi de l’œillet de France, du Lis des sables…

* poursuite du suivi de Euphorbia peplis, de Corema alba…

* cartographie des invasives, déterminations complémentaires (Baccharis, Conyza, Senecio inaequidens, Paspalum, Sporobolus, Yuccas, Cortaderia...). Statut de la mousse invasive Campylopus introflexus, impact sur les HN.

* étude sur les « rudérales » et leur « glissement » vers des habitats naturels (Chénopodiacées, Solanacées, etc.)

23) Stratégie pour le programme d’actions

On cherche à définir les objectifs à engager pour le programme d’actions, notamment, dans le cadre de la révision des Docobs.

231) Actions de conservation des habitats

Tous sites :

- Poursuivre et étendre le dispositif de nettoyage manuel sélectif des hauts de plages ; envisager une réflexion sur un financement durable, une fois la phase expérimentale échue.

- Poursuivre les actions de mise en défens (exclos ou autres), réflexion sur la mise en place de financements durables.

- Réfléchir à la gestion forestière spécifique des sites, intégrer (si nécessaires) des engagements/recommandations aux chartes.

- Définir la phase « d’amélioration des connaissances », et l’intégrer aux fiches actions.

Seignosse :

- Reconfigurer les contrats (non engagés) prévus dans les Docobs actuels. Prévoir des actions de creusement de mares d’arrière-dune.

Capbreton :

- Mettre en place l’opération de réhabilitation/mise en défens de la dune.

- Définir les contrats non engagés qui pourraient être reconduits.

- Mieux cadrer certains usages, notamment pratique de la chasse en milieu dunaire.

24) Animation

241) Foncier

- Révision du périmètre du site à Lit et Mixe (intégration des berges du courant, et de terrains domaniaux au nord-ouest).

- Sur les autres sites, mise à jour de l’aspect foncier, prise en compte plus formelle du DPM.

242) Socio-économique

- Actualisation si nécessaire des données sur les usages, usagers, attentes…

- Réfléchir à la mise en place d’actions de nettoyage de la dune, notamment avec le soutien du milieu associatif,

- Impliquer plus le milieu associatif concerné aux actions de conservation des HN (ACCA, associations de surf-casting, de surf, centres équestres…) ; développer le système de conventionnement (avec cahier des charges, définition des apports réciproques…)

- Proposer des actions concertées pour réduire l’impact des zones urbanisées sur les sites (cf nouveau lotissement à Lit et Mixe).

- Veiller à la prise en compte du site Natura 2000 dans les plans, projets et programmes (travail en amont), et suivre l’évolution du dispositif d’évaluation d’incidences.

- Réfléchir à la mise en œuvre de réflexions communes (et de suivis) avec les autres sites dunaires (L01, Moliets, …) et poursuivre avec les sites girondins.

243) Communication :

L’insuffisance de la communication a été montrée comme un faiblesse du dispositif ; il est donc indispensable d’engager en 2011 un réflexion de fond sur la mise en œuvre d’outils pertinents. Quelques orientations peuvent être données :

- Mise en place d’un plan de communication, fondé en grande partie sur l’Internet, avec relais sur les sites des collectivités, Offices de tourisme, associations locales… (idée de site dédié, avec liens).

- communication en direction des élus, et des acteurs du tourisme, pour mieux faire connaître la logique locale Natura 2000 (en s’appuyant sur les actions, comme par exemple le nettoyage manuel sélectif des plages, la gestion des invasives...).

- Poursuivre la logique de communication et d’information (notamment signalétique) au niveau du littoral Aquitain (Gironde/Landes).

- Favoriser la communication (publications) sur les retours d’expériences (actions contractuelles, protection des habitats/espèces, etc…)

- Développer des échanges avec les EPCI.

- Réalisation d’expositions locales (Offices de tourisme), pour présenter les sites ; réflexion préalable sur le financement.

- Communication et/ou formations en direction des services techniques communaux concernés, notamment sur le nettoyage des plages, sur les espèces invasives…

244) Groupes de travail, copil

- Il est prévu d’organiser un comité de pilotage dans le premier trimestre, afin de proposer et valider la méthode de travail pour la révision des documents d’objectifs.

- Le principe d’organisation des réunions (hors copil) sera le même que précédemment, à savoir : maintien des groupes de travail à configuration variable, envoi des invitations avec le document de travail 15 j au moins avant la réunion, délai de réponse après la réunion et l’envoi du CR modifié.

CONCLUSION

Le programme de travail s’avère ambitieux, et concerne quatre volets importants :

- La révision des documents d’objectifs, qui permettra par ailleurs de proposer une méthode de révision (il s’agit de la première révision pour l’Aquitaine).

- L’engagement de contrats, dans la suite logique des anciens documents d’objectifs.

- La continuation et le développement des suivis écologiques, selon des méthodes simples à utiliser et fiables.

- La communication, afin que l’information sur la connaissance et la vie des sites puisse être apportée au public local – élus, acteurs, scolaires… - mais aussi estival.

On ne peut bien entendu préjuger de l’engagement effectif des actions qui reste dépendant des financement qui leurs sont affectées.

-------------------------------------------

le chargé de mission animation

Gilles Granereau

jeudi 2 décembre 2010

Office national des forêts

1237, chemin d’Aymont

40350 Pouillon

05 58 98 27 82

06 13 81 60 36

gilles.granereau@onf.fr